PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ NGHIỆP VỤ
HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VÀ BÁN HÀNG CRM

Dự án Thực tập cơ sở - Quy trình Scrum

Nhóm 10 thành viên: 5 Backend, 4 Frontend, 1 Scrum Master/Leader/'supportCode'

Thời gian: 5 tuần - 4 tuần phát triển và tuần cuối dành cho nộp, xem xét và chỉnh sửa

# 1. Tóm tắt dự án và chênh lệch giữa backlog gốc với thực tế nhóm

| Thuộc tính | Backlog gốc | Thực tế nhóm |
| --- | --- | --- |
| Thời gian | 8 tuần, 8 sprint x 1 tuần | 5 tuần tổng, 4 tuần phát triển, tuần cuối review và chỉnh sửa |
| Đội phát triển | 5 fullstack full-time | 5 Backend, 4 Frontend, 1 Scrum Master/Leader/"supportCode" |
| User Story | 76 story | Giữ đủ 76 story trong Product Backlog, chọn phạm vi thực hiện theo 4 tuần |
| Epic | 9 epic | Giữ nguyên 9 epic để không phá cấu trúc yêu cầu |
| Tổng Story Point | 350 point | Không xem 350 point là cam kết bắt buộc phải hoàn thành trong 4 tuần |
| Mục tiêu môn học | Sản phẩm CRM hoàn chỉnh sau 8 tuần | Ưu tiên quy trình Scrum, quản lý thời gian, phối hợp nhóm và một luồng nghiệp vụ chạy thật |

Backlog gốc được thiết kế cho 8 tuần nên không phù hợp nếu bê nguyên kế hoạch sprint sang dự án chỉ có 4 tuần phát triển. Product Backlog vẫn giữ đầy đủ yêu cầu khách hàng. Phạm vi Sprint thực tế phải ưu tiên chuỗi nghiệp vụ tạo giá trị từ Lead đến Hợp đồng và báo cáo, sau đó mới mở rộng các phần Should và Could.

# 2. Bản chất của hệ thống

Tên ngắn có thể dùng là Hệ thống quản lý bán hàng, nhưng bản chất nghiệp vụ là một hệ thống CRM Sales Management dành cho bán hàng B2B. Hệ thống không tập trung vào POS, kho, nhập hàng hoặc tồn kho. Hệ thống tập trung vào quan hệ khách hàng và toàn bộ quá trình từ lúc có khách tiềm năng đến lúc ký hợp đồng.

Lead --> Khach hang --> Nguoi lien he --> Co hoi --> Bao gia --> Duyet chiet khau --> Hop dong --> Doanh so/KPI

Một doanh nghiệp có thể có nhiều người liên hệ và nhiều cơ hội bán hàng khác nhau. Một cơ hội là một thương vụ cụ thể, có giá trị dự kiến, giai đoạn pipeline, xác suất thắng, ngày dự kiến chốt, sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan và người phụ trách.

# 3. Vấn đề nghiệp vụ cần giải quyết

| STT | Vấn đề | Cách hệ thống xử lý |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dự báo doanh số cảm tính | Cơ hội nằm rải rác trong file Excel và trí nhớ cá nhân. Hệ thống phải tính dự báo từ dữ liệu pipeline và xác suất từng giai đoạn. |
| 2 | Nhân viên nghỉ việc làm thất lạc khách | Dữ liệu khách, lịch sử liên hệ, cơ hội, báo giá và hoạt động phải thuộc hệ thống và có cơ chế bàn giao. |
| 3 | Lead từ Marketing bị bỏ quên | Mọi lead phải có trạng thái, người phụ trách, thời điểm được phân và SLA phản hồi. |
| 4 | Chiết khấu duyệt bằng tin nhắn | Mọi lần xin giảm giá vượt ngưỡng phải đi qua luồng duyệt và lưu lịch sử. |
| 5 | Không biết nguyên nhân thắng thua | Cơ hội đóng phải lưu kết quả, lý do và đối thủ liên quan để có dữ liệu phân tích. |

# 4. Mục tiêu sản phẩm

Chạy trọn một thương vụ thật từ Lead --> Khách hàng --> Cơ hội --> Báo giá --> Duyệt --> Hợp đồng --> KPI.

Lead được phân bổ và theo dõi SLA để hạn chế việc bị bỏ quên.

Dự báo doanh số tính từ giá trị cơ hội và xác suất giai đoạn thay vì nhập một con số cảm tính.

Mọi chiết khấu vượt ngưỡng có lịch sử duyệt rõ ràng.

Hệ thống có dữ liệu dùng chung để nhân viên mới hoặc người nhận bàn giao xem lại toàn bộ lịch sử.

Ứng dụng chạy thật trên môi trường staging, kết nối MySQL thật, gửi email thật, tạo PDF thật và có kiểm thử nghiệp vụ.

# 5. Phạm vi nghiệp vụ

## 5.1 Trong phạm vi

Xác thực, phiên đăng nhập, đặt lại mật khẩu bằng email, phân quyền theo vai trò và phạm vi dữ liệu.

Quản lý tài khoản, nhiều vai trò cho một người dùng, nhóm kinh doanh và bàn giao dữ liệu khi khoá tài khoản.

Danh mục sản phẩm dịch vụ, bảng giá, pipeline, lý do thắng thua, đối thủ và danh mục dùng chung.

Khách hàng doanh nghiệp, người liên hệ, trang 360, phát hiện trùng và quan hệ công ty mẹ con.

Lead từ form website, nhập tay, import, chiến dịch, chấm điểm, phân bổ, SLA, nhận hoặc từ chối, chuyển đổi.

Cơ hội bán hàng, pipeline Kanban, sản phẩm trong cơ hội, lịch sử thay đổi, dự báo và cảnh báo đình trệ.

Hoạt động, ghi chú, email, cuộc gọi, cuộc gặp, công việc có hạn, lịch và dòng thời gian tương tác.

Báo giá, phiên bản, duyệt chiết khấu, PDF, gửi email, phản hồi khách và chuyển thành hợp đồng.

Hợp đồng, hiệu lực, gia hạn, giá trị đã chốt.

KPI, dashboard, báo cáo phễu, dự báo, năng suất, hiệu quả nguồn lead và xuất Excel.

Thông báo trong ứng dụng, email thông báo và quy tắc tự động hoá when-then đơn giản.

## 5.2 Ngoài phạm vi

Tích hợp tổng đài và tự động ghi âm cuộc gọi.

Đồng bộ hai chiều toàn bộ hộp thư Gmail hoặc Outlook và lịch bên ngoài.

Marketing automation nhiều bước kiểu hệ thống chuyên dụng.

Machine Learning để chấm điểm lead.

Ký số hợp đồng.

Xuất hoá đơn và hạch toán kế toán.

Cổng tự phục vụ riêng cho khách hàng.

Ứng dụng native Android hoặc iOS.

# 6. Thuật ngữ nghiệp vụ

| Thuật ngữ | Tên tiếng Việt | Giải thích đơn giản |
| --- | --- | --- |
| CRM | Customer Relationship Management | Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng, lưu khách, lịch sử tương tác và quá trình bán hàng. |
| Lead | Khách tiềm năng | Một đầu mối chưa được xác nhận đủ điều kiện để trở thành khách hàng chính thức. |
| Customer | Khách hàng doanh nghiệp | Công ty hoặc tổ chức mà doanh nghiệp đang hoặc sẽ bán sản phẩm dịch vụ. |
| Contact | Người liên hệ | Một cá nhân thuộc khách hàng doanh nghiệp, ví dụ giám đốc, trưởng phòng IT, kế toán. |
| Opportunity | Cơ hội bán hàng | Một thương vụ cụ thể đang có khả năng chốt. |
| Pipeline | Quy trình bán hàng | Chuỗi giai đoạn mà cơ hội đi qua từ tiếp cận đến chốt. |
| Stage | Giai đoạn | Một bước trong pipeline, có thứ tự và xác suất thắng. |
| Forecast | Dự báo doanh số | Tổng giá trị cơ hội sau khi nhân với xác suất thắng. |
| SLA | Cam kết thời gian xử lý | Ví dụ lead mới phải được phản hồi trong một số giờ nhất định. |
| RBAC | Phân quyền theo vai trò | Quyền được xác định bởi vai trò như Sales Rep, Team Lead, Director. |
| Data Scope | Phạm vi dữ liệu | Giới hạn bản ghi được xem hoặc sửa: của tôi, nhóm tôi hoặc tất cả. |
| KPI | Chỉ tiêu đánh giá | Mục tiêu doanh số hoặc hoạt động theo người, nhóm và kỳ. |
| Epic | Nhóm chức năng lớn | Một nhóm User Story cùng phục vụ một mảng nghiệp vụ. |
| User Story | Yêu cầu nhỏ từ góc nhìn người dùng | Mô tả người dùng cần làm gì và giá trị nhận được. |
| Acceptance Criteria | Tiêu chí chấp nhận | Điều kiện kiểm chứng để xác định story đã đạt yêu cầu. |
| Story Point | Điểm tương đối | Thước đo tương đối về độ khó, rủi ro và khối lượng, không phải giờ công chính xác. |
| DoR | Definition of Ready | Điều kiện story đủ rõ để bắt đầu phát triển. |
| DoD | Definition of Done | Điều kiện bắt buộc để một story được coi là hoàn thành. |

# 7. Vai trò người dùng và phạm vi quyền

| Mã vai trò | Tên | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- |
| Sales Rep | Nhân viên kinh doanh | Quản lý khách và cơ hội mình phụ trách, ghi hoạt động, soạn báo giá. |
| Team Lead | Trưởng nhóm kinh doanh | Theo dõi dữ liệu nhóm, phân bổ lại lead/cơ hội, duyệt chiết khấu trong hạn mức. |
| Director | Giám đốc kinh doanh | Xem toàn bộ dữ liệu, cấu hình bán hàng, duyệt mức cao, đặt chỉ tiêu, xem dự báo. |
| Marketing | Nhân viên Marketing | Tạo và theo dõi lead, chiến dịch, nguồn lead và hiệu quả chuyển đổi. |
| Cust. Success | Chăm sóc khách hàng | Theo dõi lịch sử sau bán, hoạt động hỗ trợ và khách có rủi ro. |
| Accountant | Kế toán | Theo dõi báo giá đã chấp nhận, hợp đồng, hiệu lực và gia hạn. |
| Admin | Quản trị hệ thống | Quản lý tài khoản, vai trò, cấu hình hệ thống, nhật ký. |

Một người dùng có thể giữ nhiều vai trò cùng lúc. Vì vậy dữ liệu vai trò không được lưu bằng một cột role duy nhất trong bảng người dùng. Phải dùng quan hệ nhiều-nhiều giữa nguoi_dung và vai_tro.

## 7.1 Phạm vi dữ liệu bắt buộc

| Phạm vi | Ý nghĩa | Đối tượng điển hình |
| --- | --- | --- |
| CA_NHAN | Chỉ dữ liệu người dùng sở hữu hoặc được giao trực tiếp | Sales Rep, Cust. Success |
| NHOM | Dữ liệu thuộc nhóm đang quản lý và các nhóm con bên dưới | Team Lead |
| TOAN_BO | Toàn bộ dữ liệu kinh doanh | Director, Admin theo quyền quản trị |

Phân quyền phải kiểm tra ở phía server và trong truy vấn dữ liệu. Việc ẩn menu hoặc nút ở JSP chỉ là hỗ trợ giao diện, không phải cơ chế bảo mật. Người dùng nhập trực tiếp URL của một bản ghi không thuộc phạm vi vẫn phải bị từ chối.

# 8. Mối quan hệ dữ liệu cốt lõi

NguoiDung N <--> N VaiTro
NguoiDung N --> 1 NhomKinhDoanh
NhomKinhDoanh 1 --> N NhomCon
KhachHang 1 --> N NguoiLienHe
KhachHang 1 --> N CoHoi
CoHoi N <--> N SanPham
CoHoi 1 --> N HoatDong
CoHoi 1 --> N BaoGia
BaoGia 1 --> N PhienBanBaoGia
BaoGia 1 --> N LichSuDuyet
BaoGia 1 --> 0..1 HopDong
Lead N --> 1 NguoiPhuTrach
Lead 0..1 --> 1 ChienDich
Lead khi chuyen doi --> KhachHang + NguoiLienHe + CoHoi

Các quan hệ này là phần cần thống nhất trước khi chia 5 Backend làm song song. Nếu mỗi Backend tự thiết kế một biến thể khác nhau, khả năng xung đột schema và business logic sẽ rất cao.

# 9. Phân tích 9 Epic

| Epic | Tên | Point gốc | Ý chính |
| --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Tài khoản, Phân quyền và Hồ sơ | 55 | Đăng nhập, phiên, reset mật khẩu, nhiều vai trò, phạm vi dữ liệu, quản trị tài khoản, khoá và bàn giao, nhật ký. |
| EP-02 | Danh mục và Cấu hình bán hàng | 30 | Sản phẩm dịch vụ, bảng giá, nhóm kinh doanh, pipeline, xác suất, lý do thắng thua, đối thủ, trường tuỳ chỉnh. |
| EP-03 | Khách hàng và Người liên hệ | 42 | Hồ sơ doanh nghiệp, contact, trang 360, gộp trùng, công ty mẹ con, chăm sóc sau bán. |
| EP-04 | Lead và Phân bổ | 48 | Form website, import, chiến dịch, phát hiện trùng, scoring, auto assignment, SLA, convert. |
| EP-05 | Cơ hội và Pipeline | 59 | Cơ hội, Kanban, sản phẩm, điều kiện chuyển stage, đóng thắng/thua, forecast, đình trệ, bàn giao. |
| EP-06 | Hoạt động và Lịch | 35 | Cuộc gọi, gặp, email, ghi chú, task, lịch, timeline, nhắc hạn. |
| EP-07 | Báo giá và Hợp đồng | 34 | Báo giá, chiết khấu, duyệt, version, PDF, email khách, hợp đồng, gia hạn. |
| EP-08 | KPI, Dashboard và Báo cáo | 32 | Chỉ tiêu, dashboard theo vai trò, phễu, forecast, năng suất, leaderboard. |
| EP-09 | Thông báo và Tự động hoá | 15 | Thông báo trong app, email thông báo, rule when-then, mẫu email. |

EP-01 là nền móng về an toàn dữ liệu. EP-05 là trung tâm của nghiệp vụ bán hàng. EP-04 đưa dữ liệu đầu vào cho hệ thống. EP-07 chuyển cơ hội thành cam kết thương mại. EP-08 lấy dữ liệu từ các phần trước để tạo KPI và báo cáo.

# 10. Luồng nghiệp vụ chi tiết

## 10.1 Đăng nhập, phiên và khôi phục mật khẩu

Người dùng đăng nhập bằng email công ty và mật khẩu.

Sai mật khẩu không được tiết lộ email có tồn tại hay không.

Sau 5 lần sai liên tiếp, tài khoản bị khoá tạm 15 phút.

Phiên đăng nhập được lưu phía server bằng HttpSession. Cookie phiên dùng HttpOnly, SameSite và Secure khi chạy HTTPS.

Đăng xuất huỷ phiên phía server ngay lập tức.

Quên mật khẩu tạo token dùng một lần, hết hạn sau 30 phút và gửi liên kết qua email thật.

Mật khẩu mới tối thiểu 8 ký tự và được băm BCrypt trước khi lưu.

## 10.2 Quản trị người dùng, vai trò và nhóm

Admin tạo tài khoản với email duy nhất và gán một hoặc nhiều vai trò.

Hệ thống gửi email kích hoạt hoặc mật khẩu tạm tới địa chỉ thật của người dùng.

Một nhân viên thuộc đúng một nhóm kinh doanh tại một thời điểm.

Nhóm kinh doanh tổ chức dạng cây. Team Lead được xem nhóm mình quản lý và các nhóm con bên dưới node đó.

Khoá tài khoản phải thu hồi phiên đang mở và yêu cầu bàn giao khách hàng, lead, cơ hội còn mở và công việc chưa hoàn tất sang người khác.

Mọi thay đổi vai trò, chủ sở hữu, chỉ tiêu và chiết khấu phải ghi audit log.

## 10.3 Danh mục sản phẩm và cấu hình bán hàng

Director quản lý sản phẩm dịch vụ, mã, loại, đơn vị tính, giá niêm yết và trạng thái sử dụng.

Pipeline gồm các stage có thứ tự, xác suất thắng và điều kiện chuyển stage.

Lý do thắng, lý do thua, đối thủ, ngành nghề, quy mô, nguồn lead và loại hoạt động là dữ liệu dùng chung.

Trường tuỳ chỉnh chỉ triển khai khi phạm vi thời gian cho phép. Giá trị trường tuỳ chỉnh phải tách khỏi cột cứng để không phải ALTER TABLE mỗi lần thêm trường.

## 10.4 Khách hàng và người liên hệ

Khách hàng là doanh nghiệp, có tên, mã số thuế, ngành nghề, quy mô, website, địa chỉ và người sở hữu.

Một khách hàng có nhiều người liên hệ. Mỗi contact có họ tên, chức danh, email, số điện thoại và vai trò trong quyết định mua.

Trang 360 gom hồ sơ công ty, contact, cơ hội, hợp đồng và timeline hoạt động trong một màn hình.

Phát hiện trùng ưu tiên mã số thuế và website chuẩn hoá. Tên công ty dùng kiểm tra gần giống để cảnh báo, không tự động gộp.

Gộp khách hàng phải giữ lại lịch sử và chuyển toàn bộ contact, opportunity, activity về bản ghi được giữ.

## 10.5 Lead từ lúc thu thập đến lúc chuyển đổi

Lead moi --> Cham diem --> Phat hien trung --> Phan bo --> Cho nhan --> Dang cham soc --> Du dieu kien --> Chuyen doi

Marketing tạo lead thủ công, import hoặc nhận lead từ form nhúng thật trên website ngoài.

Form nhúng dùng một URL hoặc iframe public có token biểu mẫu. Dữ liệu submit tạo bản ghi lead trong MySQL.

Lead được chấm điểm theo bộ tiêu chí khai báo tay. Không dùng Machine Learning.

Hệ thống phát hiện trùng theo email, số điện thoại và công ty.

Lead được phân theo khu vực, ngành nghề hoặc round-robin trong nhóm. Một lead chỉ có một người phụ trách chính.

Hệ thống lưu thời điểm phân để tính SLA. Lead quá SLA chưa được nhận hoặc chăm sóc tạo cảnh báo.

Nhân viên có thể nhận hoặc từ chối. Từ chối bắt buộc ghi lý do.

Chuyển đổi Lead phải chạy trong một transaction và tạo đồng thời Khách hàng, Người liên hệ và Cơ hội. Một bước lỗi thì rollback toàn bộ.

## 10.6 Cơ hội và Pipeline

Opportunity thuộc một khách hàng, có contact chính, owner, stage, giá trị dự kiến, ngày chốt dự kiến và xác suất lấy từ stage.

Cơ hội có thể chứa nhiều sản phẩm dịch vụ. Đơn giá mặc định lấy từ bảng giá nhưng người có quyền có thể điều chỉnh theo quy tắc.

Bảng Kanban hiển thị cơ hội theo stage và hỗ trợ kéo thả. Mọi lần chuyển stage phải đi qua Service để kiểm tra điều kiện.

Một số stage có điều kiện bắt buộc, ví dụ phải có contact chính hoặc phải có báo giá trước khi chuyển tiếp.

Cơ hội không có hoạt động trong N ngày bị gắn cờ đình trệ. N được cấu hình theo stage.

Đóng thắng yêu cầu giá trị chốt thực tế và ngày ký. Đóng thua yêu cầu lý do thua và có thể chọn đối thủ.

Mọi thay đổi stage, giá trị, owner và ngày chốt được lưu lịch sử.

## 10.7 Hoạt động, công việc và lịch

Activity gồm cuộc gọi, cuộc gặp, email và ghi chú.

Activity gắn được với khách hàng, contact và opportunity để hình thành timeline.

Task có tiêu đề, hạn, ưu tiên, người thực hiện, trạng thái và đối tượng liên quan.

Lịch hiển thị cuộc gặp và task theo ngày, tuần và tháng.

Hệ thống tạo thông báo trước hạn và cảnh báo task quá hạn.

Form ghi nhanh trên điện thoại phải tối giản và responsive để nhân viên cập nhật sau cuộc gặp hoặc cuộc gọi.

## 10.8 Báo giá, duyệt chiết khấu, PDF, email và hợp đồng

Co hoi --> Tao bao gia --> Tinh chiet khau --> Duyet --> Gui email --> Khach chap nhan --> Hop dong --> Doanh so da chot

Báo giá tạo từ Opportunity và kế thừa danh sách sản phẩm, số lượng và đơn giá.

Mỗi dòng có chiết khấu. Tổng báo giá được tính phía server, không tin số tiền gửi từ trình duyệt.

Chiết khấu dưới nguong1 được tự động duyệt. Từ nguong1 đến dưới nguong2 do Team Lead duyệt. Từ nguong2 trở lên hoặc thấp hơn giá sàn do Director duyệt.

Giá trị nguong1 và nguong2 lưu trong bảng cấu hình, không hard-code trong Java.

Sau khi báo giá đã gửi cho khách, mọi sửa đổi tạo một phiên bản mới và giữ nguyên phiên bản cũ.

PDF được tạo thật từ dữ liệu báo giá hoặc hợp đồng, có logo, thông tin công ty, bảng sản phẩm, tổng tiền bằng số, điều khoản và chữ ký.

Email được gửi thật qua SMTP đến địa chỉ contact. Hệ thống lưu người gửi, người nhận, tiêu đề, thời gian và trạng thái gửi.

Liên kết xem báo giá sử dụng token ngẫu nhiên riêng cho một báo giá, có thể hết hạn và không lộ ID nội bộ.

Khi khách chấp nhận, Accountant tạo hợp đồng kế thừa dữ liệu đã chốt. Không nhập lại sản phẩm và giá.

Hợp đồng có ngày hiệu lực, ngày hết hạn, trạng thái và giá trị. Hệ thống cảnh báo hợp đồng sắp hết hạn.

## 10.9 KPI, dashboard và báo cáo

Director đặt chỉ tiêu theo tháng hoặc quý cho nhân viên và nhóm.

Sales Rep chỉ xem dữ liệu của mình. Team Lead xem nhóm. Director xem toàn bộ.

Forecast chỉ tính các cơ hội đang mở: SUM(giaTriDuKien * xacSuatStage).

Doanh số đã chốt lấy từ hợp đồng đã ký hoặc có hiệu lực. Không cộng đồng thời Opportunity và Contract để tránh double count.

Opportunity đóng thắng lưu giaTriChotThucTe để đối chiếu. Khi tạo hợp đồng, giá trị hợp đồng phải khớp hoặc có lịch sử điều chỉnh.

Báo cáo phễu hiển thị số lượng và giá trị cơ hội ở từng stage cùng tỷ lệ chuyển đổi.

Báo cáo nguồn lead liên kết Lead --> Opportunity --> Contract để đo nguồn nào thực sự tạo doanh số.

Export Excel tôn trọng bộ lọc hiện tại và tuyệt đối không xuất trường giá vốn hoặc biên lợi nhuận cho vai trò không có quyền.

# 11. Các quyết định nghiệp vụ cụ thể

| Nội dung | Quyết định áp dụng |
| --- | --- |
| Ngưỡng chiết khấu | Dùng 2 giá trị cấu hình nguong_chiet_khau_1 và nguong_chiet_khau_2. Team Lead duyệt mức giữa hai ngưỡng, Director duyệt từ ngưỡng hai trở lên. Không hard-code. |
| Cây nhóm kinh doanh | Một user thuộc một nhóm. Team Lead thấy nhóm trực tiếp và toàn bộ nhóm con dưới node do mình quản lý. Director thấy tất cả. |
| Tên công ty gần giống | Chuẩn hoá chữ thường, khoảng trắng, dấu câu và hậu tố pháp lý. Dùng Apache Commons Text để tính độ tương đồng. Từ 0.90 trở lên chỉ cảnh báo nghi trùng, không tự merge. |
| Doanh số | Doanh số đã chốt dùng hợp đồng đã ký hoặc hiệu lực. Forecast dùng cơ hội đang mở nhân xác suất. Không cộng hai nguồn vào cùng một chỉ số. |
| Email | Gửi email thật bằng SMTP. Dev có thể dùng tài khoản Gmail/Outlook có App Password hoặc SMTP riêng. Mật khẩu SMTP chỉ lưu trong biến môi trường. |
| Form nhúng lead | Sinh URL/iframe có token public và nhúng được vào một website khác. Submit thật về hệ thống và tạo Lead trong MySQL. |
| PDF cấu hình | Mẫu PDF cho phép đổi logo, thông tin công ty, ngân hàng, điều khoản và footer từ cấu hình. Không xây trình kéo thả WYSIWYG trong phạm vi 4 tuần. |
| Quy mô dữ liệu | Tạo dữ liệu mô phỏng đủ 120 user, 50.000 khách hàng và 200.000 activity để kiểm tra truy vấn, index và pagination. |
| Backup | mysqldump hằng ngày, nén file, tên có datetime và tự xoá để chỉ giữ 7 bản gần nhất. Staging phải chạy job thật. |
| Lưu tệp | Tệp đính kèm lưu ngoài DB, DB chỉ lưu metadata và đường dẫn. Trong dự án thực tập có thể dùng thư mục upload trên server staging với giới hạn dung lượng. |

# 12. Stack công nghệ cho dự án

Mentor định hướng HTML + CSS + JSP và MySQL. Vì JSP thuộc hệ sinh thái Java, lựa chọn phù hợp nhất là Java JSP với Jakarta Servlet. Không dùng C#/.NET cho dự án này để tránh tạo hai hướng công nghệ mâu thuẫn.

| Thành phần | Phiên bản chốt | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| JDK | Java 25 LTS | Bản Java LTS mới nhất, phù hợp dự án cần ổn định. |
| Web Server | Apache Tomcat 11.0.26 | Servlet/JSP container, hỗ trợ Jakarta Servlet 6.1 và Pages 4.0. |
| Backend Web | Jakarta Servlet 6.1 | Controller xử lý HTTP request/response. |
| View | JSP / Jakarta Pages 4.0 | Render HTML phía server. |
| Tag library | Jakarta Tags 3.0, API 3.0.2 | Dùng c:if, c:forEach, fmt thay cho Java scriptlet trong JSP. |
| Frontend | HTML5 + CSS3 + Vanilla JavaScript | Không dùng React để đúng định hướng mentor và giảm độ phức tạp. |
| Build | Apache Maven 3.9.16 | Quản lý dependency, build WAR và test. |
| Database | MySQL Community Server 8.4.11 LTS | Nhánh LTS phù hợp hệ thống quan hệ. |
| JDBC Driver | MySQL Connector/J 26.7.0 | Driver JDBC hiện hành cho MySQL. |
| Email | Eclipse Angus Mail 2.0.5 | Triển khai Jakarta Mail để gửi SMTP thật. |
| PDF | OpenHTMLtoPDF 1.1.86 | Render HTML/CSS thành PDF phía server. |
| So khớp tên | Apache Commons Text 1.15.0 | Dùng thuật toán similarity cho cảnh báo tên công ty gần giống. |
| Mật khẩu | BCrypt at.favre.lib 0.10.2 | Băm mật khẩu, không lưu plaintext. |
| Test | JUnit 6.1.2 | Unit test tầng Service và business rule. |
| Performance Test | Apache JMeter 5.6.3 | Kiểm tra trang 360, pipeline và các endpoint nặng. |

Tomcat 10 trở lên dùng package jakarta.* thay cho javax.*. Toàn bộ code mới phải import jakarta.servlet.*, jakarta.servlet.http.* và các API Jakarta tương ứng. Không dùng javax.servlet.* trong dự án này.

# 13. Kiến trúc ứng dụng Java JSP

Browser
  |
  v
Servlet Controller
  |
  v
Service
  |
  v
DAO / Repository
  |
  v
MySQL

Servlet --> JSP View

| Tầng | Trách nhiệm | Không được làm |
| --- | --- | --- |
| JSP | Hiển thị HTML, JSTL, EL, form | Không SQL, không business logic, không mở Connection |
| Servlet | Nhận request, validate cơ bản, gọi Service, chọn JSP/redirect | Không viết truy vấn SQL trực tiếp |
| Service | Business rule, transaction, phân quyền nghiệp vụ | Không render HTML |
| DAO | PreparedStatement, CRUD, query và mapping dữ liệu | Không quyết định quyền UI |
| Filter | Auth, quyền route, encoding, security header | Không chứa business logic lớn |
| Util/Config | Kết nối, email, PDF, token, time, validator | Không giữ state nghiệp vụ của user |

# 14. Cấu trúc thư mục chuẩn

crm-ban-hang/
|-- pom.xml
|-- src/main/java/vn/nhom10/crm/
|   |-- controller/
|   |-- service/
|   |-- dao/
|   |-- model/
|   |-- dto/
|   |-- filter/
|   |-- config/
|   |-- util/
|-- src/main/resources/
|   |-- db/
|   |-- config/
|-- src/main/webapp/
|   |-- WEB-INF/views/
|   |   |-- auth/
|   |   |-- nguoi-dung/
|   |   |-- khach-hang/
|   |   |-- lead/
|   |   |-- co-hoi/
|   |   |-- hoat-dong/
|   |   |-- bao-gia/
|   |   |-- hop-dong/
|   |   |-- bao-cao/
|   |-- assets/css/
|   |-- assets/js/
|   |-- assets/img/
|-- src/test/java/

Đặt JSP trong WEB-INF/views để người dùng không gọi trực tiếp file JSP bằng URL. Servlet là điểm vào chính của request.

# 15. Mô hình dữ liệu đề xuất

| Bảng | Mục đích |
| --- | --- |
| nguoi_dung | Tài khoản, email, mật khẩu hash, trạng thái, nhóm hiện tại |
| vai_tro | Danh mục role |
| nguoi_dung_vai_tro | Bảng nối user - role |
| nhom_kinh_doanh | Cây nhóm, parent_id, leader_id |
| san_pham | Sản phẩm/dịch vụ, giá niêm yết, giá sàn nếu có |
| giai_doan_pipeline | Tên stage, thứ tự, xác suất, số ngày đình trệ |
| ly_do_thang_thua | Danh mục lý do |
| doi_thu | Đối thủ cạnh tranh |
| khach_hang | Doanh nghiệp, MST, ngành, quy mô, website, owner |
| nguoi_lien_he | Contact thuộc khách hàng |
| lead | Thông tin lead, nguồn, điểm, trạng thái, owner, thời điểm phân |
| chien_dich | Chiến dịch Marketing |
| co_hoi | Opportunity, customer, contact, stage, owner, forecast value |
| co_hoi_san_pham | Dòng sản phẩm trong opportunity |
| lich_su_co_hoi | Lịch sử stage, giá trị, owner |
| hoat_dong | Call, meeting, email, note |
| cong_viec | Task có hạn và người thực hiện |
| bao_gia | Header báo giá, trạng thái, tổng tiền, version hiện tại |
| bao_gia_phien_ban | Snapshot từng phiên bản |
| bao_gia_chi_tiet | Dòng sản phẩm của phiên bản báo giá |
| duyet_bao_gia | Người duyệt, mức duyệt, kết quả, thời gian, ghi chú |
| hop_dong | Hợp đồng, giá trị, hiệu lực, hết hạn, trạng thái |
| chi_tieu | KPI theo user/nhóm, tháng/quý |
| thong_bao | Thông báo trong ứng dụng |
| quy_tac_tu_dong | Rule when-then đơn giản |
| mau_email | Template email |
| nhat_ky_he_thong | Audit log dữ liệu nhạy cảm |
| cau_hinh_he_thong | Ngưỡng chiết khấu, SLA, cấu hình công ty, email, PDF |

# 16. Quy tắc transaction và toàn vẹn dữ liệu

Chuyển Lead phải tạo Khách hàng, Contact và Opportunity trong cùng transaction.

Duyệt báo giá phải cập nhật trạng thái và ghi lịch sử duyệt trong cùng transaction.

Chuyển báo giá thành hợp đồng phải đọc đúng phiên bản được chấp nhận và tạo hợp đồng theo snapshot đó.

Bàn giao user bị khoá phải chuyển ownership của các bản ghi bắt buộc trước khi hoàn tất khoá nếu business rule yêu cầu.

Mọi tiền tệ dùng DECIMAL, không dùng float hoặc double cho tiền.

Ngày giờ lưu theo timezone thống nhất Asia/Ho_Chi_Minh hoặc lưu UTC và chuyển hiển thị ở lớp ứng dụng. Trong dự án này ưu tiên lưu DATETIME theo Asia/Ho_Chi_Minh để đơn giản nhưng phải thống nhất toàn hệ thống.

Mọi khóa ngoại phải có index. Các cột lọc thường xuyên như owner_id, team_id, stage_id, status, created_at, expected_close_date phải có index phù hợp.

# 17. Quy chuẩn đặt tên code và database

Quy ước này là bắt buộc cho cả người code thủ công và AI trong Antigravity.

| Thành phần | Quy tắc | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| Class | PascalCase | KhachHang, BaoGiaService, LeadServlet |
| Biến | camelCase | tongDoanhThu, giaTriCoHoi, dsKhachHang |
| Method | camelCase, bắt đầu bằng động từ | taoKhachHang, capNhatCoHoi, tinhDuBaoDoanhSo |
| Boolean | Tên thể hiện đúng/sai | daDuyet, dangHoatDong, quaHan |
| Constant | UPPER_SNAKE_CASE | DANG_CHAM_SOC, DA_CHUYEN_DOI |
| Bảng DB | snake_case | khach_hang, nguoi_lien_he, bao_gia |
| Cột DB | snake_case | ngay_het_han, nguoi_so_huu_id |
| CSS class | kebab-case | khach-hang-card, pipeline-column |
| URL | kebab-case | /khach-hang/chi-tiet, /bao-gia/duyet |
| JSP | kebab-case | danh-sach-khach-hang.jsp |

Thuật ngữ nghiệp vụ dùng tiếng Việt không dấu trong code, trừ các thuật ngữ đã quá phổ biến và ngắn như id, dto, dao, lead, email, url.

Không trộn Customer, Client và KhachHang cho cùng một khái niệm. Trong Java dùng KhachHang. Tên hiển thị UI dùng tiếng Việt có dấu.

Không viết tắt khó hiểu như dskh, tDT, khInfoMgr. Chấp nhận dsKhachHang, slLeadMoi, tongDoanhThu.

Phân biệt id nội bộ với mã nghiệp vụ. Ví dụ khachHangId là khóa chính, maKhachHang là mã hiển thị KH000123.

Trạng thái trong DB và Java dùng code chuẩn như DANG_CHAM_SOC. JSP chuyển code thành nhãn Đang chăm sóc.

# 18. Quy tắc bắt buộc khi viết JSP và Java

Không dùng Java scriptlet <% ... %> cho business logic trong JSP.

JSP dùng Expression Language và Jakarta Tags như ${khachHang.tenCongTy}, c:if và c:forEach.

Không mở JDBC Connection trong JSP.

Servlet không chứa câu SQL.

DAO luôn dùng PreparedStatement, không nối chuỗi input của user vào SQL.

Service là nơi xử lý nghiệp vụ, transaction và permission business-level.

Không nhận tổng tiền, quyền, owner hoặc status nhạy cảm từ client rồi tin trực tiếp. Server phải tính và kiểm tra lại.

Không hard-code mật khẩu DB, SMTP hoặc secret token trong source code. Dùng biến môi trường hoặc file cấu hình không commit.

Mỗi service public có tên rõ nghĩa và một trách nhiệm chính. Method quá dài phải tách.

Mọi exception phải được log có ngữ cảnh nhưng không log password, token reset hoặc SMTP password.

# 19. Email thật

Các email nghiệp vụ sau phải gửi tới hộp thư thật trong môi trường staging: reset mật khẩu, kích hoạt tài khoản, gửi báo giá cho khách, thông báo phê duyệt và các email notification được bật.

SMTP_HOST=smtp.gmail.com
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=...
SMTP_PASSWORD=...
SMTP_FROM=...
SMTP_STARTTLS=true

Thông tin trên chỉ là cấu trúc biến môi trường. Không ghi mật khẩu thật vào repository. Khi dùng Gmail, tài khoản bật xác thực hai bước và dùng App Password. Với nhà cung cấp khác chỉ thay cấu hình SMTP.

Hệ thống phải lưu log gửi email gồm loại email, người gửi, người nhận, subject, thời gian, trạng thái SUCCESS/FAILED và thông báo lỗi rút gọn. Việc đồng bộ toàn bộ inbox hoặc đọc thư khách trả lời từ Gmail/Outlook vẫn ngoài phạm vi.

# 20. PDF thật và link báo giá cho khách

PDF tạo phía server bằng OpenHTMLtoPDF từ template HTML/CSS.

Logo, tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, ngân hàng, điều khoản và footer lấy từ cau_hinh_he_thong.

PDF sử dụng snapshot của phiên bản báo giá để nội dung cũ không thay đổi khi bảng giá hiện tại thay đổi.

Link xem báo giá dùng publicToken ngẫu nhiên đủ dài, không dùng trực tiếp baoGiaId.

Link chỉ mở đúng báo giá được gắn token. Có thể cấu hình ngày hết hạn và revoke token khi cần.

Phản hồi khách như CHAP_NHAN hoặc TU_CHOI được ghi vào báo giá kèm thời gian.

# 21. Form nhúng Lead thật

Cách triển khai đơn giản và thực tế nhất trong thời gian ngắn là sinh iframe hoặc script nhúng trỏ tới một trang public của hệ thống. Mỗi form có token riêng để xác định nguồn hoặc chiến dịch.

<iframe src="https://staging.example.com/public/lead-form?token=..." width="100%" height="520"></iframe>

Form public không yêu cầu đăng nhập.

Có rate limit hoặc tối thiểu chống spam cơ bản bằng giới hạn tần suất và honeypot field.

Validate email, số điện thoại và các trường bắt buộc phía server.

Submit thành công tạo Lead thật trong MySQL và gắn nguồn hoặc campaign từ token.

Không trả stack trace hoặc chi tiết database cho trang public.

# 22. Sao lưu MySQL thật

Staging chạy mysqldump một lần mỗi ngày.

File backup có dạng crm_yyyyMMdd_HHmmss.sql hoặc .sql.gz.

Job kiểm tra thư mục và chỉ giữ 7 bản gần nhất.

Biến chứa DB password không viết trực tiếp trong script commit lên Git.

Trong nghiệm thu phải chứng minh có thể tạo backup và restore thử ít nhất một bản vào database test.

# 23. Bảo mật

Mật khẩu băm BCrypt, không mã hoá reversible và không plaintext.

Đăng nhập chống brute-force bằng khoá tạm sau số lần sai quy định.

Session cookie HttpOnly và SameSite. Khi staging có HTTPS thì bật Secure.

CSRF token cho form thay đổi dữ liệu quan trọng như user, quote approval và contract.

PreparedStatement chống SQL Injection.

Escape dữ liệu đầu ra trên JSP để giảm XSS.

Upload kiểm tra extension, MIME, kích thước và đổi tên file ngẫu nhiên. Không cho thực thi file upload.

Phân quyền server-side cho mọi request và lọc theo data scope trong DAO/Service.

Giá vốn và biên lợi nhuận chỉ Director truy cập, kể cả export.

Audit log cho thay đổi quyền, owner, KPI, chiết khấu và thao tác quan trọng.

# 24. Yêu cầu phi chức năng và cách kiểm chứng

| Yêu cầu | Mức cần đạt | Cách kiểm chứng |
| --- | --- | --- |
| Hiệu năng trang 360 | Khách có 500 activity phải tải xong dưới 1,5 giây trong môi trường test ổn định. | Pagination, index, query theo trang, JMeter. |
| Pipeline | Khoảng 300 opportunity vẫn thao tác được mượt. | Chỉ render dữ liệu cần thiết, phân trang/lazy load nếu cần. |
| Quy mô | 120 user, 50.000 customer, 200.000 activity. | Sinh dữ liệu mô phỏng và chạy test truy vấn. |
| Responsive | Tối thiểu 360px. | Test Chrome DevTools và điện thoại thật. |
| Ngôn ngữ | UI tiếng Việt, VND, Asia/Ho_Chi_Minh. | Định dạng tiền và ngày thống nhất. |
| Backup | Mỗi ngày, giữ 7 bản. | Kiểm tra file tạo thật và restore. |
| Service test | Coverage nhánh mới tối thiểu theo DoD gốc. | JUnit report. |
| Lỗi nghiêm trọng | Không còn lỗi Major trở lên khi đóng Sprint cuối. | Danh sách bug và regression test. |

# 25. Definition of Ready và Definition of Done giữ lại từ backlog

| Definition of Ready | Definition of Done |
| --- | --- |
| Story viết rõ vai trò, hành động, giá trị | Toàn bộ Acceptance Criteria được kiểm chứng và đạt |
| Acceptance Criteria kiểm chứng được | Code có ít nhất một người review |
| Đội đã hiểu và estimate | Unit test cho Service và business rule quan trọng |
| Không còn dependency chặn | Build và test pass |
| Có wireframe nếu story có UI | Deploy staging và chạy thật |
| Story đủ nhỏ để hoàn thành trong Sprint | Permission được kiểm ở server |
|  | Responsive 360px |
|  | Không còn bug Major trở lên |
|  | PO/Mentor nghiệm thu trên staging |

# 26. Kế hoạch ưu tiên cho 4 tuần phát triển

Kế hoạch dưới đây không xoá các story còn lại khỏi Product Backlog. Đây là thứ tự ưu tiên triển khai để có một chuỗi nghiệp vụ chạy được trước khi mở rộng.

| Tuần | Mục tiêu | Phạm vi ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nền móng an toàn | Đăng nhập, session, reset email, user-role-team, data scope, sản phẩm, pipeline stage, DB và layout JSP chung. |
| 2 | Lead đến Opportunity | Khách hàng, contact, lead, phân bổ cơ bản, SLA, convert transaction, opportunity CRUD. |
| 3 | Opportunity đến Báo giá | Pipeline, sản phẩm trong opportunity, activity, quote, discount approval, PDF và email cơ bản. |
| 4 | Hợp đồng và báo cáo | Contract, closed won, KPI, dashboard cơ bản, notification, hardening, performance test, backup, bug fix. |
| 5 | Nộp và chỉnh sửa | Không mở feature lớn. Dành cho review, demo, sửa lỗi, tài liệu và hoàn thiện theo nhận xét. |

Nếu tiến độ thấp hơn dự kiến, cắt trước các story Could và Should như avatar, company hierarchy nâng cao, import nâng cao, chia sẻ cơ hội, file attachment, lịch đầy đủ nhiều chế độ, automation nâng cao, leaderboard và báo cáo phụ. Không cắt chuỗi Lead --> Opportunity --> Quote --> Contract và không cắt phân quyền server-side.

# 27. Cách phối hợp 5 Backend, 4 Frontend và Scrum Master/Leader/"supCode"

Mỗi User Story chỉ được coi là Done khi Backend, JSP/UI, integration và test cùng hoàn thành. Backend xong API hoặc Servlet riêng chưa có nghĩa Story đã Done.

Chia ownership theo module để hạn chế nhiều Backend cùng sửa một bảng hoặc một Service. Một người giữ vai trò owner kỹ thuật cho schema chung.

FE và BE thống nhất request parameter, DTO, enum status và field name trước khi code song song.

Các thành viên dùng chung file CODING_RULES.md và DATABASE_RULES.md trong repository. AI phải đọc hai file này trước khi sửa code.

Scrum Master/Leader không chỉ theo dõi tiến độ mà cần phát hiện dependency, story bị block, phạm vi tăng và các xung đột naming/schema.

Không merge code làm thay đổi schema nếu migration SQL và ảnh hưởng tới module liên quan chưa được review.

# 28. Quy tắc cho AI trong Antigravity

BAT BUOC DOC TRUOC KHI SUA CODE:
1. README.md
2. CODING_RULES.md
3. DATABASE_RULES.md
4. File/module hien tai va cac model lien quan
5. PLAN/

KHONG TU Y:
- Doi ten field da dung chung
- Tao bang trung nghia
- Doi package structure
- Doi Java JSP sang framework frontend khac
- Doi MySQL sang database khac
- Dung javax.servlet.*
- Viet SQL trong JSP
- Hard-code secret
- Bo qua phan quyen server-side

Khi AI thêm chức năng mới, nó phải tái sử dụng Service, DAO, enum và util hiện có trước khi tạo lớp mới. Nếu tạo migration hoặc bảng mới phải giải thích quan hệ với schema hiện tại trong commit hoặc tài liệu kỹ thuật.

## 28.1. Quy tắc chạy dự án local

Dự án sử dụng Java JSP theo mô hình server-rendered. FE và BE không chạy bằng hai server riêng như React và REST API. JSP, HTML, CSS, JavaScript, Servlet, Service và DAO được đóng chung thành một file WAR và chạy trên Apache Tomcat. MySQL là dịch vụ dữ liệu chạy riêng.

Quy ước môi trường local chuẩn của cả nhóm:

JDK 25 LTS được cấu hình trong JAVA_HOME.

Apache Maven 3.9.x có lệnh mvn trong PATH.

Apache Tomcat 11.0.x được cấu hình trong CATALINA_HOME.

MySQL Server 8.4 LTS đang chạy và database local đã được tạo theo script của dự án.

File cấu hình local hoặc biến môi trường chứa thông tin kết nối DB, SMTP và secret. Không commit mật khẩu hoặc App Password lên Git.

### 28.1.1. Kiểm tra công cụ trước khi chạy

java -version

mvn -version

mysql --version

$env:CATALINA_HOME

Nếu dòng CATALINA_HOME không trả về đường dẫn Tomcat thì phải cấu hình biến môi trường trước khi chạy. Trên máy khác có thể kiểm tra service MySQL bằng PowerShell:

Get-Service *mysql*

Tên service MySQL phụ thuộc cách cài đặt. Với MySQL 8.4 cài theo cấu hình phổ biến có thể là MySQL84. Chỉ chạy Start-Service với đúng tên service thực tế trên máy.

### 28.1.2. Thứ tự chạy FE và BE

Không có lệnh chạy FE riêng và BE riêng. Cả hai phần cùng được Maven build thành WAR và Tomcat phục vụ cùng một địa chỉ. Thành viên FE vẫn chỉnh JSP, HTML, CSS và JavaScript trong src/main/webapp; thành viên BE chỉnh Java trong src/main/java. Khi cần kiểm tra tích hợp, cả hai đều dùng cùng quy trình sau:

mvn clean test

mvn clean package

Sau khi build thành công, triển khai WAR lên Tomcat. Quy ước artifact của dự án là crm-ban-hang.war. PowerShell trên Windows:

& "$env:CATALINA_HOME\bin\shutdown.bat"

Start-Sleep -Seconds 2

Remove-Item "$env:CATALINA_HOME\webapps\crm-ban-hang" -Recurse -Force -ErrorAction SilentlyContinue

Remove-Item "$env:CATALINA_HOME\webapps\crm-ban-hang.war" -Force -ErrorAction SilentlyContinue

Copy-Item ".\target\crm-ban-hang.war" "$env:CATALINA_HOME\webapps\crm-ban-hang.war"

& "$env:CATALINA_HOME\bin\startup.bat"

Sau khi Tomcat khởi động, mở:

http://localhost:8080/crm-ban-hang/

Nếu pom.xml đang dùng finalName khác crm-ban-hang thì phải dùng đúng tên WAR được tạo trong thư mục target. Không tự đổi artifact name trong từng nhánh.

### 28.1.3. Thứ tự chạy toàn bộ để tự check và test

Quy trình chuẩn trước khi báo một Story đã hoàn thành:

git status

java -version

mvn -version

mysql --version

mvn clean test

mvn clean package

& "$env:CATALINA_HOME\bin\shutdown.bat"

Start-Sleep -Seconds 2

Remove-Item "$env:CATALINA_HOME\webapps\crm-ban-hang" -Recurse -Force -ErrorAction SilentlyContinue

Remove-Item "$env:CATALINA_HOME\webapps\crm-ban-hang.war" -Force -ErrorAction SilentlyContinue

Copy-Item ".\target\crm-ban-hang.war" "$env:CATALINA_HOME\webapps\crm-ban-hang.war"

& "$env:CATALINA_HOME\bin\startup.bat"

Sau đó kiểm tra trực tiếp trên trình duyệt theo Acceptance Criteria của Story. Với chức năng gửi email phải kiểm tra thư thực sự đến hộp thư nhận. Với PDF phải tải và mở file thật. Với phân quyền phải thử cả trường hợp được phép và không được phép. Với database phải kiểm tra dữ liệu sau thao tác, không chỉ nhìn giao diện.

## 28.2. Quy trình lấy một nhánh làm nền, tạo nhánh mới và đẩy code

Dùng khi phần việc mới phụ thuộc code đang có trên một feature branch khác. Ví dụ lấy toàn bộ feature/S1-01-FE-login-user làm nền để tiếp tục phần BE của cùng Story.

Bước 1. Kiểm tra working tree. Không xóa hoặc ghi đè thay đổi chưa commit của người khác.

git status

Bước 2. Lấy trạng thái mới nhất từ GitHub.

git fetch origin --prune

Bước 3. Tạo nhánh mới trực tiếp từ nhánh nguồn trên GitHub. Dùng --no-track để nhánh mới không theo dõi nhầm upstream của nhánh nguồn.

git switch --no-track -c feature/S1-01-BE-login-security-lock-user origin/feature/S1-01-FE-login-user

Bước 4. Xác nhận đang đứng đúng nhánh và code nền đã có đủ.

git branch --show-current

git status

git log --oneline -5

Bước 5. Thực hiện code theo AC được giao. Trong quá trình làm không đổi tên package, field dùng chung, bảng hoặc cấu trúc thư mục chỉ để làm code đẹp hơn.

Bước 6. Build và test trước khi commit.

mvn clean test

mvn clean package

Bước 7. Xem chính xác file đã thay đổi rồi commit.

git status

git diff --stat

git add .

git commit -m "S1-01 BE implement login security and user lock"

Bước 8. Đẩy nhánh mới lên GitHub. Chỉ push nhánh feature mới, không tự merge vào dev hoặc main.

git push -u origin feature/S1-01-BE-login-security-lock-user

Nếu nhánh nguồn đã được merge vào dev trước khi bắt đầu thì ưu tiên tạo nhánh mới từ origin/dev thay vì phụ thuộc feature branch cũ. Nếu nhánh nguồn chưa merge và nhánh mới bắt buộc phụ thuộc nó thì coi đây là dependent branch. Không squash hoặc rewrite lịch sử của nhánh nguồn trong lúc nhánh phụ thuộc đang được phát triển.

## 28.3. Quy tắc đặt tên branch

Cấu trúc bắt buộc:

feature/<Story-ID>-<FE-hoac-BE>-<tom-tat-AC>

Ví dụ:

feature/S1-01-FE-login-form-validation

feature/S1-01-BE-login-security-lock

feature/S3-01-FE-customer-list-form

feature/S3-01-BE-customer-crud-scope

feature/S7-02-BE-quote-approval

Story ID giữ nguyên dạng S1-01, S3-01. Không viết S101.

FE hoặc BE viết hoa để nhìn nhanh vai trò của nhánh.

Phần tóm tắt AC dùng tiếng Anh đơn giản, chữ thường, không dấu, ngăn bằng dấu -.

Chỉ mô tả phần AC thực sự làm, không dùng tên quá chung như update, fix hoặc code.

Không đưa tên người làm vào branch để branch phản ánh công việc thay vì cá nhân.

Không tự tạo branch với tên trùng branch đã có trên origin.

## 28.4. Quy tắc cấu trúc để giảm lỗi khi merge

Mỗi module nghiệp vụ có Controller, Service, DAO, Model/DTO và JSP riêng theo cấu trúc chung đã chốt.

FE ưu tiên sửa file trong WEB-INF/views/<module> và assets liên quan của module. Không sửa CSS dùng chung nếu style cục bộ có thể giải quyết được.

BE ưu tiên sửa package của module. Không đổi interface hoặc model dùng chung nếu AC không yêu cầu.

Không format lại toàn bộ file hoặc toàn bộ project chỉ vì IDE/AI có formatter khác. Chỉ format vùng code đã chỉnh.

Không di chuyển file dùng chung giữa các thư mục trong feature branch nếu chưa có quyết định chung.

pom.xml, web.xml, file config chung, schema chung, CSS chung và enum dùng chung là các file có nguy cơ conflict cao. Chỉ sửa khi AC thực sự cần và phải giữ thay đổi nhỏ nhất.

Migration hoặc script DB mới dùng file mới theo thứ tự, không sửa ngược migration đã được các nhánh khác sử dụng.

Không tạo Service, DAO, util hoặc enum mới nếu lớp tương đương đã tồn tại. Mở rộng lớp hiện có khi đúng trách nhiệm.

Mọi code phụ thuộc module của nhánh khác phải ghi rõ dependency trong PLAN của Story để người merge biết thứ tự.

## 28.5. PLAN/infoTechnology.md

Repository phải có file PLAN/infoTechnology.md. AI phải tạo file nếu chưa có và cập nhật nếu đã có. File này là nguồn theo dõi công nghệ thực tế của project, không phải danh sách công nghệ dự kiến.

Mỗi công nghệ ghi tối thiểu:

Tên công nghệ hoặc thư viện.

Phiên bản chính xác hoặc dải phiên bản đang khóa trong project.

Mục đích sử dụng.

File cấu hình hoặc dependency chứng minh phiên bản, ví dụ pom.xml, server config hoặc script.

Ghi chú tương thích quan trọng nếu có.

Ví dụ nội dung tối thiểu:

# Technology Information

- Java JDK: 25 LTS - ngon ngu va runtime chinh

- Jakarta Servlet: 6.1 - controller HTTP

- Jakarta Pages JSP: 4.0 - view server-rendered

- Apache Tomcat: 11.0.x - servlet container

- Apache Maven: 3.9.x - build va dependency management

- MySQL Server: 8.4 LTS - database

- MySQL Connector/J: ghi dung version trong pom.xml - JDBC driver

- HTML5/CSS3/Vanilla JavaScript - giao dien

Chi ghi Python hoac cong nghe khac neu repository thuc su su dung no.

AI không được tự ghi một phiên bản chỉ vì prompt nói chung chung. Phải đọc pom.xml, cấu hình server, script và môi trường project để xác nhận. Nếu phiên bản trong tài liệu khác phiên bản thật trong repository thì ưu tiên phiên bản thật và cập nhật infoTechnology.md, đồng thời nêu rõ chênh lệch trong phần tổng kết.

# 29. Rủi ro chính và cách kiểm soát

| Rủi ro | Mức | Cách kiểm soát |
| --- | --- | --- |
| Lộ dữ liệu giữa nhân viên | Cao | Thiết kế data scope ở Service/DAO từ đầu, test truy cập chéo bằng URL và ID. |
| Nhóm dùng AI tạo code không đồng bộ | Cao | Bắt buộc coding rules, package structure, enum và model dùng chung. |
| 4 tuần không đủ toàn bộ 350 point | Cao | Giữ backlog đầy đủ nhưng ưu tiên chuỗi nghiệp vụ chính; cắt Should/Could trước. |
| Schema thay đổi liên tục | Cao | Một owner schema, migration có review, không sửa DB trực tiếp không ghi script. |
| Email/PDF chỉ demo giả | Trung bình | Tích hợp SMTP thật và PDF server-side từ tuần 3, không dồn cuối dự án. |
| Không có dữ liệu báo cáo | Cao | Seed dữ liệu từ tuần 2 và tăng dần tới dữ liệu mô phỏng lớn. |
| Backup chỉ viết trong tài liệu | Trung bình | Chạy job staging thật và restore thử. |
| Story BE/FE bị tách rời | Cao | Definition of Done áp cho story end-to-end, không tính riêng từng lớp. |

# 30. Kết luận kiến trúc và nghiệp vụ

Hệ thống cần được hiểu như một CRM bán hàng B2B, không phải website bán hàng hoặc phần mềm POS. Chuỗi giá trị cốt lõi là Lead --> Khách hàng --> Cơ hội --> Báo giá --> Duyệt --> Hợp đồng --> KPI. Mọi module khác hỗ trợ hoặc mở rộng chuỗi này.

Với thời gian thực tế 4 tuần phát triển, cách hợp lý nhất là làm một vertical slice chạy thật, có MySQL, phân quyền, SMTP, PDF, backup và dữ liệu báo cáo thật trước. Sau đó mới mở rộng các story Should/Could. Kiến trúc Java JSP + Servlet + Service + DAO + MySQL phù hợp hơn C#/.NET vì mentor đã định hướng JSP và dự án nhấn mạnh kỹ năng Scrum, phối hợp và quản lý công việc hơn độ phức tạp công nghệ.

# PHỤ LỤC. Nguồn kiểm tra phiên bản công nghệ

| Công nghệ | Nguồn | Địa chỉ |
| --- | --- | --- |
| Java | Oracle Java Downloads và Java SE Support Roadmap | https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/ |
| Tomcat | Apache Tomcat 11 documentation | https://tomcat.apache.org/tomcat-11.0-doc/ |
| Maven | Apache Maven Download | https://maven.apache.org/download.cgi |
| MySQL | MySQL Community Server 8.4 LTS | https://dev.mysql.com/downloads/mysql/8.4.html |
| Connector/J | MySQL Connector/J Release Notes | https://dev.mysql.com/doc/relnotes/connector-j/en/ |
| Jakarta Tags | Jakarta Standard Tag Library 3.0 | https://jakarta.ee/specifications/tags/3.0/ |
| JMeter | Apache JMeter Download | https://jmeter.apache.org/download_jmeter.cgi |
| Commons Text | Apache Commons Text Download | https://commons.apache.org/text/download_text.cgi |

Các phiên bản ghi trong tài liệu được kiểm tra theo nguồn công khai tại thời điểm 28/09/2026. Dependency trong pom.xml phải được pin version, không dùng version động.